### Załącznik nr 6

### Projekt

U M O W A     N R...................

Zawarta w dniu ………………2009 roku pomiędzy Dyrektorem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej z/s w Lubkowie                              ……………………………….   zwanym w treści „ZAMAWIAJĄCYM”

przy kontrasygnacie

Głównej Księgowej ……………………………………………..

a

Firmą: …………………………………………………………………………………………..

prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ” w rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym, reprezentowanym przez:

1. …………………………………………………..

§  1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania  zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Bolesławieckim o część biologiczną”

obejmujący zakres robót określonych w ofercie.

2. Zakres robót określony w pkt 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami/ przy udziale podwykonawców.

3. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o materiały własne Wykonawcy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przeznaczeniem, jakiemu ma służyć.

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest w stosunku do wszystkich materiałów dostarczyć: certyfikat na znak bezpieczeństwa, atesty materiałowe, deklarację zgodności z Polską normą lub aprobatą techniczną.

§  2

Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień:......................r.

termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień: ………………….. r.

§  3

1.Strony zgodnie stwierdzają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.Integralną częścią niniejszej umowy stanowią dokumenty:

a/ kosztorys ofertowy

b/ specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

c/ oferta Wykonawcy,

d/ zawiadomienie o wyborze oferty,

e) zawarte ubezpieczenie, dotyczące jego przedmiotu działalności oraz od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich.

3.W razie rozbieżności co do zakresu robót między przedmiarem a dokumentacją techniczną rozstrzyga dokumentacja techniczna.

§  4

1. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:

a/ wynagrodzenie netto –  ……………………. zł. / słownie: …………………. złotych/

b/ podatek VAT w wys. ….%  -.………….zł. /słownie: ……………………….złotych/

c/ wynagrodzenie brutto –  ………………zł. / słownie: ……………………złotych/

Wynagrodzenie ujęte w pkt.1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz koszt zagospodarowania placu budowy oraz wszystkich pozostałych kosztów niezbędnych do realizacji zadania.

2. Dla robót nieprzewidzianych koniecznych do wykonania nie ujętych w kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ustalone będzie kosztorysem powykonawczym sporządzonym w oparciu o:

- stawkę roboczogodziny przyjętą z kosztorysu ofertowego,

- ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte z zeszytów Sekocenbudu za ostatni kwartał poprzedzający sporządzenie kosztorysu, a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie wg cen zakupu,

- koszty zakupu materiałów – wg kosztorysu ofertowego,

- zysk i koszty ogólne wg kosztorysu ofertowego.

3. Wszystkie roboty nieprzewidziane/ konieczne/ mogą być wykonane na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Inwestora.

4. W przypadku nie wykonania pełnego zakresu robót wyszczególnionych w § 1 umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie stosownemu obniżeniu wg cen jednostkowych ujętych wg ceny ofertowej.

§  5

1. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie......................................................................

Inspektor działać  będzie w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - PRAWO  BUDOWLANE- tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118  z późn.zm.

2. Kierownikiem budowy będzie:..................................................................................

§  6

1. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zorganizować plac budowy, strzec mienia zgromadzonego na placu budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa na budowie i w jej otoczeniu.

2. W okresie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego, pracownikom organów nadzoru budowlanego, do którego należy wykonywanie zadań określonych Prawem Budowlanym oraz udostępni im dane i informacje wymagane ustawą.

4.  Zamawiający wymaga, aby oferent miał zawarte ubezpieczenie, dotyczące jego przedmiotu działalności oraz od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich.

§  7

1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej.

2. Podstawą do jej wystawienia będzie bezusterkowy protokół odbioru wykonania robót. Protokół ten zatwierdzony przez inspektora nadzoru i kierownika budowy stanowić będzie załącznik do faktury.

3. Zamawiający dokonuje sprawdzenia poprawności sporządzonego przez Wykonawcę rozliczenia końcowego – w terminie 30 dni, licząc od daty  dostarczenia dokumentów rozliczeniowych.

4. Termin, o których mowa w punkcie 3 jest jednocześnie terminem płatności należności.

5.  Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT w rozumieniu obowiązujących przepisów.

7. W razie opóźnienia w zapłacie należności przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

8. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych wobec Zamawiającego z faktury przedstawionej do zapłaty przez Wykonawcę.

§  8

Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji łącznie z rękojmią Zamawiającemu na wykonane roboty na okres 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

§  9

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zgłosi na piśmie gotowość do odbioru końcowego.

Po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego. Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 14 dni od daty osiągnięcia gotowości przez Wykonawcę.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a/ jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

b/ jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

4 Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół.

5.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………………….. w wysokości 5% ceny ofertowej w wysokości  ……………… zł słownie: ………………………………………………..złotych.

6. Strony uzgadniają że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. z 2007 r.Dz. U.  Nr 223,  poz.1655).

§  10

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne od wartości brutto zadania za:

- zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego  za każdy dzień zwłoki,

- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących  Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego..

Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:

- z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

3). Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

§  11

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 30 dniowym okresem wypowiedzenia.

2. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:                                    -    gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wykonany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- jeżeli wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, a przerwa w realizacji zadania trwa dłużej niż jeden tydzień,

- jeżeli wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem budowlanym lub też nie należycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

b) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty rachunku mimo dodatkowego wezwania w okresie dwóch miesięcy.

3. Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy lub dokonania wypowiedzenia umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia umowy,

b) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym Koszt zabezpieczenia robót obciążą stronę, z winy której odstąpiono od umowy lub wypowiedziano umowę.

c) po zabezpieczeniu przerwanych robót, na podstawie protokołu inwentaryzacji Zamawiający przejmie teren budowy pod swój nadzór.

§  12

Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie za zgodą obu stron pod rygorem nieważności w okolicznościach określonych w § 13 niniejszej umowy. Zmiana umowy z naruszeniem art.144 ustawy – prawo zamówień publicznych jest nieważna.

§  13

1.Strony ustalają, iż zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach:

a) urzędowej zmiany podatku VAT;

b) niewykonania pełnego zakresu robót wyszczególnionych w § 1 umowy;

c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych;

d) zmian dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek zamawiającego;

e) siły wyższej.

§ 14

1. W razie sporu na tle wykonania umowy o wykonanie zamówienia publicznego, Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest sąd właściwy wg miejsca jej wykonania.

§  15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§  16

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

……………………….								………………………

##### ZAMAWIAJĄCY 								 WYKONAWCA

………………………………………………………

KONTRASYGNATA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ